CAPSTONE 2026 | Seguimiento del proyecto de título

# Ficha de avance 05

Trazabilidad del sistema y vista de procesos del modelo 4+1

| Identificación | Información del equipo |
| --- | --- |
| Proyecto y sección | Sistema MPAZ RFID: Plataforma Inteligente de Asistencia Escolar ¦ Sección 003D |
| Integrantes | Samantha Tapia y Lucas Baeza |
| Fecha y semana académica | 23/10/2026 ¦ Semana académica 12 (referencia: material Semana 12; por confirmar con docente) |
| Iteración real del proyecto | Iteración 05 / Revisión posterior a Ficha 04 del 06/10/2026 |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |

# 1 Propósito y meta

Contrastar las funcionalidades y el porcentaje de avance de la ficha 04 con el funcionamiento real del sistema. Representar el flujo mediante un diagrama de actividades UML, comprobar sus resultados y definir el siguiente incremento.

Meta verificable de esta iteración: describir el caso de uso CU-01 (registrar asistencia con RFID) mediante actividades A01–A14; relacionar las nueve funcionalidades F01–F09 de la Ficha 04 con su evidencia disponible y determinar las brechas sin alterar los pesos ni declarar pruebas no ejecutadas.

# 2 Diagrama que deben presentar

Elaborar o actualizar un diagrama de actividades del flujo principal, relacionado con un caso de uso existente. Debe mostrar inicio y fin, responsables, entradas, validaciones, decisiones con condiciones, procesamiento, registro de datos y salida visible. Incluir acceso, permisos e integraciones cuando correspondan y una alternativa ante error o dato inválido.

Utilizar carriles cuando ayuden a distinguir responsabilidades. Identificar las actividades como A01, A02 y siguientes. Diferenciar con una leyenda las actividades implementadas, parciales y pendientes. Mostrar paralelismo solo cuando exista.

| Ubicación en el modelo 4+1 | Aplicación |
| --- | --- |
| Vista de procesos | Diagrama de actividades como principal para representar el flujo. |
| Vista de escenarios más uno | Caso de uso que identifica al actor y su objetivo y conecta el flujo con las funcionalidades. |
| Apoyos complementarios | Clases para la estructura lógica y secuencia para las interacciones, si aportan a la explicación. |

Esta ficha se concentra en procesos y escenarios. Para el informe 2.6, incorporar la evidencia en los apartados que establezca su guía.

# 3 Cruce con las funcionalidades de la ficha 04

Conservar nombres, identificadores y pesos. Incluir todas las funcionalidades de la versión 1.0; agregar filas si es necesario. No modificar pesos para aumentar artificialmente el avance. Justificar y validar cualquier cambio de alcance.

| ID y funcionalidad | Peso y estado ficha 04 | Actividades relacionadas | Estado actual comprobado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01. Base de datos y modelo de datos | 10 %; 100 % (F04) | A07–A10 | Tablas y consulta demo verificables; integridad completa no acreditada. | base_datos.py; BD_01 y BD_02. Falta prueba esquema/restricciones. |
| F02. API de lectura y validaciones | 15 %; 100 % (F04) | A04–A08; A11; A13–A14 | Comunicación HTTP 200 y evento_repetido documentados. | api.py; procesar_lectura_totem.py; API_01, API_02. Faltan otros rechazos. |
| F03. Tótem ESP32 + PN532 | 15 %; 100 % (F04) | A01–A04; A12 | Fotos, lectura UID y POST observados; firmware sin SHA vinculado. | HARDWARE_01/02 y API_01. Falta nueva entrada trazada hasta BD. |
| F04. Gestión de alumnos y tarjetas | 10 %; 100 % (F04) | A07; A13 | Código de asignación/bloqueo identificado; sin capturas de gestión. | asignar_tarjeta.py, bloquear_tarjeta.py. Prueba UI por aportar. |
| F05. Administración de tótems | 10 %; 50 % (F04) | A06; A13 | Parcial en F04; validación activa/inactiva por completar. | registrar_totem.py, base_datos.py. Falta flujo de gestión probado. |
| F06. Panel web y autenticación | 10 %; 100 % (F04) | A11; consulta posterior | Código del panel/login presente; capturas de prueba faltantes. | api.py; interfaz_prueba/. Adjuntar sesión y panel de pruebas. |
| F07. Asistencias e inasistencias | 10 %; 100 % (F04) | A08–A10 | Consulta demo registra entrada/salida; evento del monitor no correlacionado. | registrar_asistencia.py; BD_02. Falta trazabilidad extremo a extremo. |
| F08. Reportes y exportación | 10 %; 100 % (F04) | Posterior a A10 | Código disponible; no hay reporte Excel/CSV visible en evidencias. | exportar_asistencias_csv.py; faltan captura y archivo de ejemplo. |
| F09. Pruebas finales y documentación V1.0 | 10 %; 25 % (F04) | A01–A14 | Diagramas y pruebas parciales disponibles; piloto y cierre pendientes. | Evidencias_Proyecto/; README_EVIDENCIAS_2.4.md y fichas 02–04. |

Relacionar F01, F02 y siguientes con A01, A02 y siguientes. Una funcionalidad puede involucrar varias actividades. Indicar ubicación del código en GitHub, versión probada y evidencia del resultado. Registrar también las funcionalidades pendientes.

# 4 Actualización del avance

| Estado | Cumplimiento reconocido |
| --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso |
| No iniciada | 0 % de su peso |

Aporte al avance = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. Ejemplo: peso 20 % × cumplimiento 50 % = 10 puntos porcentuales. Los pesos del alcance completo deben sumar 100 %. Elaborar el diagrama no demuestra por sí solo que una función esté terminada.

Avance ficha 04 (06/10/2026): 87,5 % | Avance actual: no recalculado por falta de nueva validación global | Variación acreditada: no determinada.
Semanas restantes reales: confirmar calendario académico; la Ficha 04 propuso ocho semanas desde el 06/10/2026.
Evidencia de cambios desde F04: diagramas y seis capturas organizadas; estas incorporaciones no elevan automáticamente el porcentaje. Resultado conservado como referencia histórica: 87,5 %.

# 5 Diagrama de actividades actualizado

Insertar un diagrama legible o adjuntarlo e indicar su ruta. Debe permitir seguir el recorrido exitoso y una alternativa de validación o error. Si el proceso es extenso, dividirlo en diagramas relacionados y mantener identificadores comunes.

Diagrama de actividades o referencia al archivo

Diagrama UML del caso de uso CU-01, con inicio y fin, actividades A01–A14, decisiones para clave/datos, autorización del tótem, estado de tarjeta/alumno y evento repetido. Camino exitoso A01→A12 y rechazos A13/A14. RESPONSABLES: estudiante (A01); tótem ESP32/PN532 (A02–A04, A12); API/backend y SQLite (A05–A11, A13–A14). Ver ANEXO GRÁFICO al final y archivo PNG/SVG/DOT por separado. Leyenda: azul = actor, verde = paso de software/hardware diseñado e implementado, amarillo = decisión/registro pendiente de validación integral, rojo = rechazo. No se representa paralelismo, porque no se comprobó un flujo concurrente.

Ruta propuesta (el archivo A05 debe subirse y verificarse): documentacion/capstone/Fase_2/Evidencias_Proyecto/Evidencias_Documentacion/MPAZ_RFID_Ficha05_Diagrama_Actividades_UML.png.
Código consultado: rama main, SHA 909f2e9 (23/10/2026). Las capturas previas no documentan el SHA del firmware ejecutado.

| Verificación | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué actividades corresponden a las funcionalidades comprobadas? | F02/F03: A02–A05 y A11 (lectura y comunicación); F01/F07: A07–A10 (diseño y consulta SQLite); prevención de repetición A08/A14 comprobada en copia de pruebas. |
| ¿Qué condiciones determinan los diferentes recorridos? | Clave y formato válidos; tótem activo/autorizado; tarjeta y alumno habilitados; evento_id no reutilizado; reglas de entrada/salida según jornada. Cada NO conduce a rechazo sin registro. |
| ¿Quién realiza cada actividad y dónde se validan datos y permisos? | Estudiante presenta tarjeta; ESP32/PN532 capta UID y envía JSON; API Flask valida permisos y reglas; SQLite conserva asistencia; servidor responde; tótem indica resultado mediante buzzer. |
| ¿Qué actividades están implementadas, parciales o pendientes? | Descritas en código: A02–A14. Con evidencia parcial: A02–A04, A08/A14 y consulta de registro. Pendientes de validación integral: A09–A12 con entrada nueva correlacionada, interfaces y piloto. |
| ¿Qué diferencias existen entre el diagrama y el sistema? | El diagrama describe el flujo previsto y el código identificado; las capturas muestran comunicación y rechazo de evento repetido, pero todavía no prueban la misma lectura exitosa desde tarjeta hasta registro visible en panel. |

Criterio de revisión: debe ser posible recorrer el diagrama y reproducir ese flujo en el sistema. Una lista de pantallas no basta para explicar el proceso.

# 6 Comprobación de un caso de uso

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| ID y nombre del caso de uso | CU-01 — Registrar entrada/salida mediante tarjeta RFID (escenario del modelo 4+1). |
| Actor y objetivo | Actor principal: estudiante; colaboradores: tótem ESP32/PN532 y sistema servidor. Objetivo: registrar asistencia válida sin duplicar eventos. |
| Funcionalidades relacionadas de la ficha 04 | F01 Base de datos; F02 API; F03 Tótem; F04 Tarjetas/alumnos; F05 Tótems; F07 Asistencias. El panel F06 consulta el resultado posteriormente. |
| Precondiciones y datos de entrada | Tarjeta de prueba y estudiante habilitado; tótem activo; Wi-Fi/servidor disponibles; UID y evento_id únicos; encabezado X-API-KEY configurado (sin divulgar clave). |
| Reglas validaciones y alternativa ante error | Validar clave y campos, autorización del tótem, tarjeta y alumno, y unicidad de evento_id. Ante dato inválido o repetido, devolver error/estado sin crear otro registro. |
| Salida esperada y datos que deben quedar registrados | Respuesta JSON con resultado para el tótem; si corresponde nueva entrada/salida, persistir fecha/hora/tótem/evento_id en SQLite. Son salidas esperadas; la nueva inserción correlacionada está por documentar. |

El flujo se contrasta con la captura API_01, la consulta demo BD_02 y la prueba API_02 de evento_repetido. La ruta exitosa completa permanece pendiente de trazabilidad. Versión probada: capturas del 13/10/2026 sin SHA de firmware; código consultado en main@909f2e9 (23/10/2026), no probado nuevamente para esta ficha.

| Paso | ID de actividad | Resultado observado y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Ingreso de datos | A01–A04 | Observado: tarjeta de prueba leída por PN532; monitor serie muestra UID, evento_id y JSON enviado. API_01. Resultado: HTTP 200, NO una nueva asistencia acreditada. |
| Validación y decisión | A05–A08 | Código API y backend contiene validaciones. Captura de flujo HTTP/UID disponible; no hay evidencia integral de todas las ramas de rechazo. |
| Procesamiento y registro | A09–A10 | BD_02 muestra una asistencia demo con entrada y salida el 13/10; NO se comprobó que corresponda al mismo evento de API_01. |
| Salida al usuario | A11–A12 | API_01 presenta JSON/HTTP 200 y resultado de tótem. Señal sonora indicada; no hay captura de registro nuevo en el panel. |
| Alternativa ante error | A08; A14 | API_02: resultado evento_repetido; 7 registros antes y 7 después, en copia de pruebas. Rechazo sin duplicar comprobado para ese caso. |

# 7 Compromiso para la siguiente iteración

| Brecha detectada | Incremento comprometido | Responsable y fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| No hay prueba correlacionada de alta nueva. | Ensayo controlado: UID → evento_id → API → fila SQLite y panel, sin datos reales. | Samantha (API/SQLite) y Lucas (ESP32); fecha a confirmar. | Coinciden UID de prueba/evento_id/fecha/hora entre monitor, API y BD; captura de resultado. |
| Gestión de tótems parcial en F04. | Demostrar registro, consulta y activación/inactivación de un tótem en entorno de prueba. | Samantha y Lucas; validar reparto y fecha. | Tótem activo acepta petición; inactivo la rechaza; evidencias documentadas. |
| Cierre documental/usuario pendiente. | Capturar login/panel, reporte exportado y actualizar 2.1/2.6; preparar piloto controlado. | Samantha, Lucas y validación docente; fecha a acordar. | Archivos con datos ficticios, pruebas reproducibles y acta de revisión del docente si procede. |

Entregar en GitHub esta ficha, el diagrama de actividades y la evidencia del flujo probado. Mantener actualizados el diario de reflexión y el informe final.

Resultado de la revisión: [ ] Coherente  [ ] Coherente con ajustes  [ ] Requiere corrección
Observación del docente: PENDIENTE DE EVALUACIÓN DOCENTE.
Representante del equipo: ____________________    Docente guía: ____________________

# 8 Mejoras reflexión y avance del informe

Completar con evidencia de la semana. Vincular la reflexión con las preguntas del diario 2.1 y registrar el avance del informe según la guía 2.6. Este seguimiento no reemplaza esos documentos.

# Retroalimentación y mejoras aplicadas

| Observación recibida de fase 1 o revisión posterior | Mejora aplicada y evidencia |
| --- | --- |
| Ficha 04 solicita comprobar cada función; el instrumento 05 exige proceso reproducible y decisiones. | Se preparó diagrama de actividades CU-01 (A01–A14) y matriz F01–F09 vinculada a fuentes de código y evidencias existentes. |
| No se adjunta evaluación textual del docente ni evidencia de comentarios adicionales. | Se deja retroalimentación docente pendiente; se diferencian capturas verificadas de funciones aún sin prueba. |

# Diagnóstico de capacidades del equipo

| Aspecto | Respuesta y acción |
| --- | --- |
| Fortaleza que permitió avanzar | Integración de Python/Flask, SQLite y lectura ESP32/PN532; colaboración y documentación de casos de uso. |
| Dificultad actual y efecto en el desarrollo | Las capturas de comunicación y las de SQLite no corresponden a un mismo evento demostrable; faltan imágenes de UI/exportación y validación de piloto. |
| Acción de mejora responsable y fecha | Samantha: trazas API/BD/panel. Lucas: lector/tótem y montaje. Ambos: integrar pruebas y confirmar fechas con el docente. |

# Reflexión del aprendizaje

Pregunta del diario 2.1 relacionada con las dificultades, mejoras y aprendizaje del equipo (confirmar redacción literal).
¿Qué aprendimos al contrastar el diagrama con el sistema y qué cambiaremos? Comprobamos que leer una tarjeta y recibir HTTP 200 no garantiza que se haya creado una asistencia: el resultado debe relacionarse con el evento y el registro persistido. Documentaremos trazas de extremo a extremo, respuestas de rechazo y pruebas de interfaz antes de cerrar V1.0.
Ubicación: Diario 2.1 grupal ya guardado como borrador; validar con ambos integrantes.

# Avance del informe final 2.6

| Apartado según la guía | Actualización y evidencia | Pendiente responsable y fecha |
| --- | --- | --- |
| Relevancia, problema y objetivos | Necesidad escolar y finalidad del registro asistido por RFID descritas en guía 1.5 y 2.4. | Revisar con equipo/docente; fecha por definir. |
| Metodología y pertinencia | Desarrollo incremental; módulos Flask/SQLite/ESP32 y monitoreo F04–F05. | Ajustar cronograma real y justificar decisiones; ambos. |
| Desarrollo, dificultades y ajustes | Diagrama A01–A14; F05 administración parcial; medidas ante eventos repetidos. | Demostrar casos límite, piloto y trazas correlacionadas; ambos. |
| Evidencias de avance | Dos PDF de diagramas; seis capturas técnicas; Fichas 02–04; F05 y UML propuestos. | Panel, exportación, nueva asistencia y validación; ambos. |
| Intereses/proyecciones profesionales | Contribución de software/BD/API y hardware IoT alineada con el proyecto. | Textos personales validados por Samantha y Lucas; sin inventar voces. |
| Conclusiones y forma de entrega | Material bilingüe de apoyo existente; informe 2.6 final no redactado ni aprobado. | Seguir pauta 2.6 oficial, revisar inglés y anexos con docente; ambos. |

Conclusión preliminar: la versión 1.0 es técnicamente viable según la Ficha 04 y la evidencia parcial recibida. Prioridad del siguiente incremento: completar trazabilidad de una nueva asistencia, validar gestión de tótems, login/panel y exportación con datos ficticios, y documentar el piloto. Esta conclusión queda pendiente de ratificación del equipo y del docente.

# ANEXO I · DIAGRAMA DE ACTIVIDADES UML — CU-01 (1/2)

Flujo principal: lectura RFID, identificación del evento y primeras validaciones de acceso. La parte (2/2) continúa con tarjeta, evento y persistencia. Diagrama de diseño; contraste en el apartado 6.

Leyenda: azul = actor; verde = flujo implementado en código; amarillo = decisión / registro sujeto a comprobación; rojo = rechazo. No se supone concurrencia.

# ANEXO I · DIAGRAMA DE ACTIVIDADES UML — CU-01 (2/2)

Continuación: validación de credencial, prevención de duplicados, registro de asistencia y respuesta. Las flechas rojas describen rutas de rechazo; la captura de evento_repetido respalda A14.

Nota de trazabilidad: estas actividades reflejan reglas y rutas disponibles en el software. El recorrido completo de una nueva asistencia desde la tarjeta hasta el panel sigue pendiente de una prueba correlacionada.