# Guía 1. Definición del Proyecto APT

Fase 1 · Asignatura Capstone · Ingeniería en Informática

DOCUMENTO COMPLETADO PARA REVISIÓN: versión elaborada a partir de la guía de referencia. La distribución de responsabilidades, el cronograma y las evidencias propuestas deben verificarse con el equipo y el docente antes de su entrega definitiva.

# A. PARTE I

## 1. Antecedentes personales

| Estudiantes | Samantha Tapia y Lucas Baeza |
| --- | --- |
| RUT | Reservados para la versión privada que se entregue a Duoc UC; no publicar en GitHub. |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC Maipú |

## 2. Descripción del Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Sistema MPAZ RFID: Plataforma Inteligente de Asistencia Escolar. |
| --- | --- |
| Áreas de desempeño | Desarrollo de software, bases de datos, ingeniería de requisitos, integración de sistemas y pruebas de calidad. |
| Competencias relacionadas | Pruebas y validación de productos y procesos; gestión de proyectos informáticos; construcción de modelos de datos; desarrollo, integración y mantenimiento de soluciones de software. |

El proyecto consiste en desarrollar una solución de registro de asistencia mediante tarjetas NFC/RFID. Un tótem con ESP32 y lector PN532 identifica la tarjeta, transmite la lectura a una API creada con Python y Flask, y el servidor valida el evento para registrar la asistencia en una base de datos SQLite. Un panel web permite consultar los registros y generar reportes.

El alcance prioriza el registro seguro y sin duplicados, la administración básica de tarjetas y tótems, la consulta de información y la integración entre el dispositivo físico y el servidor. No se considera como funcionalidad demostrada una aplicación móvil nativa ni el envío automático de alertas a apoderados.

## 3. Fundamentación del Proyecto APT

### 3.1 Relevancia del proyecto

La Escuela Escritora Marcela Paz, establecimiento público de San Bernardo que atiende desde Prekínder hasta 8.º Básico, requiere contar con información de asistencia organizada y oportuna. El registro manual implica tiempo administrativo y puede generar retrasos, omisiones o duplicidad. Nuestra propuesta busca apoyar este proceso mediante identificación NFC/RFID y una plataforma interna de consulta.

Los principales beneficiarios son el personal encargado de registrar y consultar asistencia, el equipo directivo y, de manera indirecta, los estudiantes y sus familias. El beneficio esperado es facilitar la trazabilidad y la disponibilidad de información; cualquier mejora cuantitativa en tiempos o errores debe medirse durante las pruebas y no darse por demostrada anticipadamente.

### 3.2 Pertinencia con el perfil de egreso

El proyecto integra análisis de necesidades, diseño e implementación de datos, desarrollo de una API REST, elaboración de una interfaz web, control de acceso y validaciones, gestión incremental y pruebas de funcionamiento. También exige documentar la comunicación entre componentes físicos y software, lo que se relaciona directamente con el desempeño profesional de Ingeniería en Informática.

### 3.3 Relación con los intereses profesionales

Como equipo nos interesa aplicar conocimientos informáticos a una necesidad real de la comunidad educativa. El desarrollo del backend, el panel, la base de datos y la integración IoT ofrece una experiencia práctica de resolución de problemas, mejora continua y colaboración entre especialidades.

### 3.4 Factibilidad y riesgos

La propuesta es factible como prototipo funcional por el uso de herramientas de código abierto (Python, Flask y SQLite), un servidor disponible para pruebas, tarjetas compatibles y el conjunto ESP32/PN532. El alcance se limita a registrar y consultar asistencia y a generar evidencia del funcionamiento; otras funciones pueden quedar como mejoras futuras.

Riesgo de conectividad entre tótem y servidor: realizar pruebas con eventos identificados de manera única y registrar los fallos de comunicación.

Riesgo de acceso a información sensible: usar registros ficticios o anonimizados en demostraciones y no publicar credenciales ni respaldos reales.

Riesgo de ampliar demasiado el alcance: priorizar captura RFID, validación, persistencia de datos, panel básico y reportes.

Riesgo de tiempo: revisar las prioridades en entregas parciales y validar cualquier modificación de alcance con el docente.

# B. PARTE II

## 4. Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar e integrar un sistema de asistencia escolar basado en tecnología NFC/RFID, compuesto por un tótem ESP32/PN532, una API REST, una base de datos y un panel web, que permita registrar y consultar eventos de asistencia de forma consistente y generar reportes útiles para la gestión del establecimiento.

### Objetivos específicos

Levantar y documentar los requisitos, actores, restricciones y reglas de negocio del registro de asistencia escolar.

Diseñar la arquitectura de comunicación y el modelo relacional de alumnos, tarjetas, tótems y asistencias.

Desarrollar y validar los servicios de la API para recibir UID y evento_id, comprobar autorizaciones y evitar registros duplicados.

Implementar la interfaz web de acceso, consulta y exportación de registros de asistencia.

Programar e integrar el tótem ESP32/PN532 para efectuar lecturas y transmitirlas al servidor.

Documentar y ejecutar pruebas con datos de demostración para evaluar el comportamiento del sistema y los principales riesgos de seguridad.

## 5. Metodología de trabajo

Proponemos un desarrollo incremental, con reuniones de seguimiento y ciclos cortos de diseño, construcción, prueba y corrección, inspirado en prácticas ágiles. Cada entrega debe producir evidencia verificable para el equipo y el docente. La planificación de 18 semanas que aparece en la guía se utiliza como referencia; el calendario definitivo depende de la asignatura.

Análisis y diseño: Definir el flujo de asistencia, requisitos, actores y criterios de aceptación; preparar arquitectura y esquema de base de datos.

Desarrollo de servicios y datos: Implementar la API Flask, persistencia en SQLite, validaciones, control de eventos y pruebas unitarias o funcionales.

Panel y reportes: Preparar interfaz web y exportación de registros usando datos de demostración.

Desarrollo IoT e integración: Configurar ESP32/PN532, lectura de UID, conectividad, formato de solicitudes y respuesta del buzzer; ejecutar pruebas de extremo a extremo.

Validación y documentación: Probar casos válidos y rechazados, registrar resultados, corregir fallos y consolidar informe y presentación.

### Roles y responsabilidades del equipo

Samantha Tapia — propuesta de rol: desarrollo de software, modelado de datos, API Flask, panel web, pruebas del backend y documentación de integración.

Lucas Baeza — propuesta de rol: montaje y programación del hardware ESP32/PN532, conexión del lector, lectura de tarjetas y verificación de la integración física.

Ambos integrantes participan en requisitos, decisiones de arquitectura, integración, validación final, informe y exposición. Validar esta distribución con los integrantes y el docente antes de la entrega.

## 6. Evidencias del proyecto

Evidencias propuestas para revisión del docente: los siguientes productos permitirían demostrar los avances y resultados del sistema. Se mantienen como entregables planificados; su inclusión no significa que las capturas y pruebas técnicas ya se hayan realizado.

| Tipo | Nombre | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Requisitos y arquitectura | Documento con actores, flujo de lectura NFC/RFID, diagrama ESP32–API–BD–panel y reglas de negocio. | Evidencia el análisis y las decisiones técnicas necesarias para construir la solución. |
| Avance | Modelo de datos | Diagrama de entidades y descripción de alumnos, tarjetas, tótems y asistencias; restricciones e identificadores. | Permite verificar la estructura y la integridad previstas para los datos. |
| Avance | API y pruebas funcionales | Capturas y resultados de GET /estado, POST /lectura, validación de tótem, tarjeta y evento_id. | Demuestra el funcionamiento incremental del servicio y el control de duplicados. |
| Final | Integración con tótem RFID | Registro de pruebas con ESP32/PN532, tarjetas ficticias, comunicación Wi-Fi y respuestas del servidor. | Permite comprobar que los componentes físicos y lógicos se comunican correctamente. |
| Final | Panel web y exportación | Capturas de acceso, consulta y generación de reportes sobre datos de demostración. | Visualiza la utilidad del sistema para consultar registros de asistencia. |
| Final | Resultados y documentación | Casos de prueba con resultados, incidencias y correcciones; manual técnico, repositorio y presentación. | Aporta trazabilidad, reproducibilidad y cierre del desarrollo académico. |

Estado de las evidencias: los documentos técnicos y scripts existentes en GitHub pueden utilizarse como respaldo, pero las capturas de integración, las mediciones y la validación docente deberán comprobarse antes de marcar una evidencia como cumplida.

## 7. Plan de trabajo del Proyecto APT

Plan propuesto para 18 semanas, con tareas que pueden ejecutarse en paralelo. Las duraciones no representan fechas de ejecución comprobadas. Responsables y calendario deben ser ratificados por el equipo y el docente.

| Competencia | Actividad | Descripción de tareas | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos y gestión | Levantar alcance | Entrevistar, identificar actores, requisitos, reglas y criterios de aceptación. | Reuniones, documentos, GitHub | 2 sem. (1–2) | Ambos | Obtener validación de necesidades del colegio. |
| Arquitectura y datos | Diseñar modelo | Diagramar flujo RFID y entidades; definir API y esquema SQLite. | Diagrama, Python, SQLite | 3 sem. (2–4) | Samantha; Lucas apoya IoT | Evitar datos personales reales. |
| Desarrollo de software | Programar API y BD | Implementar endpoints, validaciones, control de duplicados y persistencia. | Python, Flask, SQLite, VS Code | 5 sem. (4–8) | Samantha | Probar autorizaciones, evento_id y errores. |
| Desarrollo de interfaz | Crear panel y reportes | Implementar acceso, consultas, filtros y exportación de asistencia. | HTML, CSS, JS, Flask | 5 sem. (6–10) | Samantha | Verificar con datos ficticios. |
| Integración hardware | Desarrollar tótem | Configurar ESP32/PN532, lectura, Wi-Fi, buzzer y formato JSON. | ESP32, PN532, MIFARE | 6 sem. (6–11) | Lucas | Pruebas de alimentación y conectividad. |
| Integración de sistemas | Conectar componentes | Ejecutar solicitudes reales desde el tótem y validar respuestas y duplicados. | Red local, API, registro de pruebas | 4 sem. (10–13) | Ambos | Resguardar datos y credenciales. |
| Calidad y seguridad | Pruebas y ajustes | Validar casos de éxito/error, evidencias reproducibles, permisos y fallos. | Casos de prueba, registros, Git | 5 sem. (12–16) | Ambos | Registrar resultados; no inventar métricas. |
| Documentación | Informe y defensa | Consolidar evidencias, conclusiones, manual, presentación e informe final. | Duoc UC, Word, GitHub, presentación | 3 sem. (16–18) | Ambos | Ajustar al formato y rúbrica exigidos. |

## 8. Carta Gantt propuesta

Distribución de ejemplo de 18 semanas, coherente con la presentación inicial: Fase 1 (1–6), Fase 2 (7–12), Fase 3 (13–18). Ajustar a la calendarización oficial y al avance realmente alcanzado. El relleno señala trabajo programado, no evidencia de ejecución.

| Actividad / fase | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semanas → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Requisitos y definición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API y base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel web y reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tótem ESP32/PN532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración completa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lectura de la carta: las tareas se superponen porque el software, la interfaz y el hardware se desarrollan parcialmente en paralelo. Las duraciones por actividad coinciden con el plan de trabajo precedente.