# Autoevaluación de avance · Fase 2

Hoja de apoyo para Samantha Tapia  |  Proyecto Sistema MPAZ RFID  |  Semana 9

Este documento ayuda a revisar los ocho indicadores de la pauta oficial 2.2, sin reemplazarla. Solo Samantha debe elegir el nivel de logro en la rúbrica de Duoc UC. Las afirmaciones a continuación son antecedentes disponibles del proyecto, no una certificación de resultados.

# IL 2.1 · Desarrollo del proyecto y evidencias

## 1. Ajustes al Proyecto APT  ·  20 %

| Base disponible | En la Ficha 04 se priorizan la administración de tótems, la integración final y las pruebas en las semanas restantes. Existe una propuesta de ajustes a la planificación. |
| --- | --- |
| Por comprobar | Contrastar el plan anterior con los cambios reales y anotar la retroalimentación que haya entregado el docente; no atribuirle comentarios que no estén registrados. |

Nivel que yo elegiré:  ☐ 100 %    ☐ 60 %    ☐ 30 %    ☐ 0 %

## 2. Metodología de trabajo  ·  20 %

| Base disponible | Las Fichas 02 y 04 describen una metodología incremental: SQLite, API Flask, panel, RFID y seguimiento por iteraciones. |
| --- | --- |
| Por comprobar | Precisar qué objetivos del avance ya se demostraron y cuáles están parciales. Verificar fechas y responsables en las fichas. |

Nivel que yo elegiré:  ☐ 100 %    ☐ 60 %    ☐ 30 %    ☐ 0 %

## 3. Evidencias del avance  ·  25 %

| Base disponible | En GitHub existen las fichas de avance 02, 03 y 04. En la Ficha 04 se informa un 87,5 % de avance ponderado. |
| --- | --- |
| Por comprobar | Las fichas y el código no reemplazan pantallazos, casos de prueba ni demostraciones adjuntas. Ya existen seis imágenes de SQLite, comunicación ESP32–API, evento repetido y hardware; faltan interfaz, exportación, nueva asistencia correlacionada y piloto. |

Nivel que yo elegiré:  ☐ 100 %    ☐ 60 %    ☐ 30 %    ☐ 0 %

## 4. Lenguaje técnico preciso  ·  5 %

| Base disponible | Los documentos describen Flask, API HTTP, SQLite, UID, PN532, ESP32, autenticación e idempotencia mediante evento_id. |
| --- | --- |
| Por comprobar | Revisar que cada término esté empleado con precisión y que se describan solo funciones demostradas. |

Nivel que yo elegiré:  ☐ 100 %    ☐ 60 %    ☐ 30 %    ☐ 0 %

# Continuación · Indicadores 5 a 8

Autoevaluación 2.2  |  Material individual de trabajo

# IL 2.3 · Aspectos formales del informe

## 5. Redacción, ortografía y referencias  ·  5 %

| Base disponible | La guía 2.4 dispone de una versión para revisión con anexos A1–A3 y B1–B3; conserva el borrador anterior como historial. |
| --- | --- |
| Por comprobar | Revisar ortografía, consistencia de redacción, fuentes y referencias; no asignar nivel máximo sin comprobar el informe completo. |

Nivel que yo elegiré:  ☐ 100 %    ☐ 60 %    ☐ 30 %    ☐ 0 %

## 6. Formato del informe de avance  ·  5 %

| Base disponible | El borrador 2.4 respeta la guía breve de Duoc UC: resumen, monitoreo del plan y ajustes. |
| --- | --- |
| Por comprobar | La pauta 2.2 también pide formato técnico con portada, índice, abstract, desarrollo, conclusiones y reflexión: confirmar cómo complementan la guía 2.4; la traducción completa optativa no exime por sí sola esos apartados. |

Nivel que yo elegiré:  ☐ 100 %    ☐ 60 %    ☐ 30 %    ☐ 0 %

# IL 2.4 · Calidad y comunicación

## 7. Calidad disciplinar del informe  ·  10 %

| Base disponible | Existen lógica de asistencias, modelo SQLite, endpoints de validación y documentación de seguimiento de versiones. |
| --- | --- |
| Por comprobar | Contrastar las competencias 1.1 a 4.3 con pruebas y registros concretos. Los aspectos de implantación integral y evidencia final continúan en revisión. |

Nivel que yo elegiré:  ☐ 100 %    ☐ 60 %    ☐ 30 %    ☐ 0 %

## 8. Comunicación escrita en inglés  ·  10 %

| Base disponible | La pauta solicita abstract en español e inglés, conclusiones individuales en inglés y reflexión en inglés. |
| --- | --- |
| Por comprobar | Verificar si esos apartados existen realmente y su calidad lingüística. Si no están preparados, reconocerlo antes de seleccionar el nivel correspondiente. |

Nivel que yo elegiré:  ☐ 100 %    ☐ 60 %    ☐ 30 %    ☐ 0 %

# Antes de entregar la pauta oficial

Leer el descriptor correspondiente a cada nivel y marcar una sola opción por indicador en el formulario 2.2 original.

Revisar si el informe 2.4 incorpora efectivamente los anexos; ya incluye evidencias parciales en B1–B3; las pruebas de cierre siguen pendientes.

Distinguir las estimaciones de la Ficha 04 de pruebas verificadas, y confirmar los responsables del trabajo con Lucas.

Conservar el documento 2.2 en la carpeta individual de Samantha solo después de completar personalmente su valoración.